ManSAD

Plano de Gerenciamento de Riscos

Versão 1.0

Histórico da Revisão

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
| 02/09/2013 | 1.0 | Criação do documento | Daniella Costa |

Índice Analítico

1. Introdução 4

1.1 Finalidade 4

1.2 Escopo 4

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações 4

2. Descrição Geral 5

2.1 Finalidade do Sistema 5

2.2 Características do Usuário 5

2.3 Suposições e Dependências 5

3. Requisitos 5

3.1 Escopo X Requisitos 5

3.1.1 O sistema deverá funcionar de forma integrada ou não com outros sistemas.5

3.1.2 A forma de exportação de dados deverá ser no formato XML.5

4. Verificação da Análise 6

Plano de gerenciamento de Riscos

# Introdução

A principal funcionalidade do planejamento de risco é procurar garantir que todas as possíveis falhas que se possa prever sejam documentadas e estudadas seus impactos no projeto tendo em vista questões como tempo, escopo, recursos humanos, recursos financeiros e outros.

# Escopo

Este plano norteia a identificação, as ações e o acompanhamento dos riscos do projeto MANSAD.

# Identificação dos Riscos

A identificação inicial dos riscos é realizada pelo Gestor de Riscos. Alterações ou acréscimos serão realizados através de reuniões semanais com os gestores do projeto e registrados no documento MANSAD\_ANRI\_Analise\_de\_Riscos na área de Riscos Identificados.

# Análise

A análise inicial quanto ao impacto, probabilidade e priorização é realizada pelo gestor de riscos, sendo usado como referência bases de dados de projetos anteriores.

O impacto em si é medido em dias de atraso, tendo para as oportunidades que forem encontradas o impacto em dias negativos (Ex.: -15 dias).

Alterações ou acréscimos serão realizados através de reuniões semanais com os gestores do projeto e registrados no documento MANSAD\_ANRI\_Analise\_de\_Riscos, através de relatos destes, ou então se identificado pelo gestor de integração ou Gestor de Risco.

# Definições

* **Probabilidade**: Baixa = 1; Média = 2; Alta = 5;
* **Impacto**: É medido em dias; (tendo as oportunidades, medidas em dias negativos).
* **Priorização**: Probabilidade X Impacto;

# Ações

As ações iniciais são definidas pelo gestor de riscos. Ações adicionais serão discutidas através de reuniões semanais com os demais gestores do projeto e registradas no documento MANSAD\_ANRI\_Analise\_de\_Riscos na área de Ações Realizadas.

# Status de Riscos

Quando um risco/problema ocorre em algum momento do projeto, ele deve ser acompanhado. A missão dos gestores de risco é mitigar estes problemas e manter/acompanhar os demais riscos, com intuito de reduzir ao máximo a probabilidade de ocorrência.

Quando um risco gerar um problema, devem-se realizar ações de contingência de maneira ágil e eficaz com o objetivo de reduzir o impacto no projeto.

O status dos riscos será apontado como:

* **Em Ocorrência**
  + O risco foi identificado, ocorreu, virou um problema e ainda persiste no projeto.
* **Encerrado**
  + O risco foi identificado, ocorreu, virou um problema e foi mitigado no projeto.
* **Em acompanhamento**
  + O risco está sendo acompanhado pelo gestor de risco.
* **Rejeitado**
  + O risco foi identificado, porém após acompanhamento este não mais impactará o projeto.

O andamento dos status dos riscos é realizado por iteração e pode ser percebido no documento MANSAD\_ANRI\_Analise\_de\_Riscos na área de Acompanhamento.

# Acompanhamento de Ações Realizadas

O acompanhamento das ações para mitigação dos riscos será realizado pelo gestor de riscos e registrado no documento MANSAD\_ANRI\_Analise\_de\_Riscos na aba de Ações Realizadas.