|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Acadêmico* | Arthur Oliveira de Melo | *Data do relatório* | 02/09/2013 |
| *Atividades realizadas* | 1. Export dos documentos do repositório antigo e criação de ficha de acompanhamento da análise dos arquivos. | *Tempo gasto* | 2 horas |
| *Atividades realizadas* | 1. Validação do arquivo EOR-SAD.docx e suas limitações , como o arquivo de requisitos foi cumprido, se o sistema esteve de acordo com oque foi requisitado. | *Tempo gasto* | 6 horas |
| *Atividades futuras* | 1. Termino de análise do documento EOR-SAD.docx , análise dos protótipos produzidos e acompanhamento das atividades de desenvolvimento para comprimento dos mesmos. | *Tempo estimado* | 6 horas |
| *Impedimentos* | Os requisitos estão muito fora de alinhamento e pouco coesos, dificuldade na visualização do comprimento dos requisitos e difícil entendimento do código, má documentação do mesmo. | | |
| *Dúvidas/Sugestões* | Melhoria no processo de documentação dos códigos e ligações entre requisitos e código. | | |

Relatório de Acompanhamento individual