|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Acadêmico* | Danillo Pinheiro | *Data do relatório* | 02/09/2013 |
| *Atividades realizadas* | 1. Criação em conjunto com o Danillo do *template* de inconsistências do projeto. Definido os principais campos que seriam úteis para estatística e para levantamento das correções. As planilhas foram geradas entre todas as inconsistências do projeto, tanto em relação ao código quanto em relação ao MPS.BR, Gerência de configuração, entre outros. | *Tempo gasto* | 3 horas |
|  | 1. Análise dos requisitos e obtenção das principais informações do projeto com membro do grupo que desenvolveu o projeto inicialmente. | *Tempo gasto* | 4 horas |
|  | 1. Colocar o projeto para rodar no Eclipse (sem sucesso). Funcionou apenas no netbeans. Estudado a arquitetura, o projeto e o relacionamento das classes. Não há integração alguma. Solicitado definição da arquitetura e do projeto para os responsáveis destas atividades para facilitar o desenvolvimento. | *Tempo gasto* | 4 horas |
| *Atividades futuras* | 1. Desenvolvimento dos serviços e/ou integração do controller com a tela. | *Tempo estimado* | 16 horas |
| *Impedimentos* | Falta de definição clara entre o que foi realizado e o que precisa ser feito. A complexidade do código, dos requisitos e arquitetura incompleta dificultam o entendimento. | | |
| *Dúvidas/Sugestões* | Deveria haver um acompanhamento maior do professor quanto à definição das atividades e à organização do grupo de modo que o grupo se comprometa mais com as atividades. | | |

Relatório de Acompanhamento individual