|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Acadêmico* | Daniella de Oliveira Costa | *Data do relatório* | 16/09/2013 |
| *Atividades realizadas* | 1. Acompanhamento do projeto 2. Levantamento das atividades que ainda faltam 3. Atualização do cronograma 4. Atualização de alguns documentos 5. Criação de atividades | *Tempo gasto* | 07 horas |
| *Atividades futuras* | 1. Acompanhamento da equipe 2. Atualização em documentos 3. Fechamento do projeto | *Tempo estimado* | 05 horas |
| *Impedimentos* |  | | |
| *Dúvidas/Sugestões* |  | | |

Relatório de Acompanhamento individual