SAD
Plano de Gerência de Configuração
Versão 1.0

Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
01/09/2013	1.0	Criação do Plano de Gerência de Configuração	Gustavo Martins T. Borges

# 1 Introdução
O plano de Gerência de Configuração estabelece e mantém a integridade dos códigos-fonte e demais artefatos do SAD, permitindo o acompanhamento durante todo o ciclo de vida do projeto, preservando o histórico de evolução do sistema. Auxiliando a gerenciar o estado dos itens de configuração, controlar as mudanças e rastrear modificações nos itens de configuração ao longo do tempo.
# 2 Propósito

Este documento descreve a organização, nomenclatura e regras para o versionamento do projeto com a finalidade de se criar um padrão a ser seguido por todos os membros da equipe. Permitindo que se mantenha a integridade dos artefatos gerados.

## 2.1 Público Alvo

Este documento é destinado a todos os membros da equipe, bem como ao Solicitante, Equipe da Fábrica de Software do INF e usuários do sistema.

## 2.2 Escopo

O plano será mantido pela gerência de configuração durante todo o ciclo de vida, controlando os itens de configuração, as ferramentas utilizadas e os artefatos entregues ao longo do tempo.

# 3 Identificação e Configuração
A baixo estão definidas as normas para a identificação dos itens de configuração.
## 3.1 Itens de configuração
Elementos criados durante o desenvolvimento do projeto serão considerados itens de configuração, além de documentos que o Gerente de Configuração determinar como importantes. As permissões de acesso estão definidas na sessão 3.7. Códigos-fonte não serão incluídos, uma vez que, já serão controlados pela ferramenta de versionamento.
## 3.2 Nomenclatura

Os itens do projeto deverão conter a seguinte nomenclatura:
<SIGLA_PROJETO>_<SIGLA_AREA>_<ABREVIATURA>_<nome_do_arquivo><versão>.<extensão>
Os campos citados acima deverão ser escritos sem espaços.
<SIGLA_PROJETO> Sigla do projeto em desenvolvimento, no caso MANSAD.
<SIGLA_AREA> Sigla da área relacionada, por exemplo GCO.
<ABREVIATURA > Abreviatura do item definida na sessão 3.5.
<nome_do_arquivo> Nome que descreve o arquivo criado, utilizando letras minúsculas e sem acentuação.
<versão> Versão atual do item.
<extensão> Extensão que está sendo utilizada.
O Gerente de Configuração é responsável por checar a corretividade da nomenclatura. Em sua ausência, deve comunicar aos criadores dos itens a correção das mesmas.

## 3.3 Criação dos itens

Para cada item criado, é necessário comunicar ao Gerente de Configuração para que a lista de itens seja atualizada.

## 3.4 Descontinuação dos itens

Para os itens que entraram em desuso, deverá ser criada uma pasta dentro de cada área chamada “Descontinuados”, na qual serão alocados esses itens.

## 3.5 Abreviaturas
PLGC	Plano de Gerência de Configuração

Tabela 1 – Abreviaturas

## 3.6 Local de armazenamento
Os itens de configuração do projeto serão armazenados em um repositório controlado pelo Gerente de Configuração.
### 3.6.1 Dados do repositório
Nome: avadoc-022013
Repositório: Google Code
Local: https://code.google.com/p/avadoc-022013/

## 3.7 Permissões

O local de armazenamento deverá ter a estrutura definida a baixo. Todos os usuários terão permissão de leitura a todos os documentos do repositório. A permissão de escrita também é definida abaixo indicando quais papéis tem esse direito. O Gerente de Configuração é o responsável por administrar a estrutura dos diretórios, criando, removendo e atualizando esta estrutura.

Trunk/Desenvolvimento
- avadoc-022013
- avadoc-controller
- avadoc-modelo
- avadoc-web
- Trunk/Gerencia de Projeto
- EAP
- Equipe
- Planos
- …
- ...
- Relatorios Individuais
- Termo de Abertura

Papéis	Diretório
Gerência de Configuração	Trunk/*
...

Tabela 2 – Permissões

Obs.: O repositório central não oferece recursos para o controle de permissões, dessa forma, é assumido o risco de permissão de escrita para todos os envolvidos no repositório central.

# 4 Padrões e Ferramentas